| ACTA DE REUNIÓN |  |
| --- | --- |
| Comité o Grupo: Constructora Pitagora | Acta No 4 |
| Citada por: Docente Portafolio de título | Fecha: 02/06/2026 |
| Coordinador: Arturo Vargas | Hora inicio: 15:00 Fin: 16:00 |
|  | Lugar: Online |

| PARTICIPANTES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No. | Nombre | Cargo | Email |
| 1 | Gissella Aguilar | Desarrollador Frontend | gis.aguilar@duocuc.cl |
| 2 | Jorge Gálvez | Analista de Base de Datos | jo.galvezr@duocuc.cl |
| 3 | Gabriel Miranda | QA y testing | ga.mirandar@duocuc.cl |
| 4 | Francisco Castillo | Jefe Postventa |  |
| 5 | José Pedro Franzoy |  |  |

| PUNTOS DE DISCUSIÓN |  |
| --- | --- |
| 1 | Se muestran los avances de la web. |
| 2 | Organigrama constructora. |
| 3 | Preguntas sobre hosting, soporte y espacio. |
| 4 | Nuevos requerimientos. |

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

En la reunión los estudiantes presentan los avances del proyecto a la fecha. Se explica el funcionamiento de cada función de la página web; - Login: Ingreso según rol. - Dashboard/Admin: Total de tickets, total observaciones, observaciones abiertas y top de fallas. Francisco pide incluir las estadísticas según la obra. Puede ser en el mismo dashboard o agregar otra página de informe, este debe ser semanal o mensual, debe incluir un gráfico circular, el cual debe tener filtros: terminados, en proceso, no aplica, etc. - Tickets/Admin: Listado de tickets con sus obras y detalles. - Crear Nuevo Ticket/Admin: Interfaz (no funcional). - Crear observación: Interfaz de formulario. Cuando se cree la observación se enviará un correo automático al usuario y administrador. Los mensajes y respuestas se deben ver en el ticket. - Crear Cliente/Admin: Interfaz de formulario. Se explica que el cliente es la Empresa. - Crear Obra/Admin: Interfaz de formulario. - Crear Usuario/Admin: Interfaz de formulario. Francisco pide que el flujo de creación sea el siguiente: Crear cliente, al crearlo pedirá automáticamente el crear una obra, al crear la obra, se pedirá automáticamente el crear un usuario. Se solicita que la IA haga reportes de las obras y estos se puedan exportar. Debe tener opción de un reporte general del total de obras y otra opción por obra. Debe incluir un gráfico circular, cuantas obras existen y la cantidad de observaciones. Francisco comunica que la gerencia de la constructora quiere tener una reunión con el equipo para presentar el proyecto web, esta debe estar lo más completa posible. Se solicita agregar una nueva función: Agregar manualmente el costo de cada observación. Ejemplo: Retiro de cerámica, compra de cerámica, instalación cerámica. El costo total debe ser por obra. Se recuerda el tema de la evidencia digital (fotos antes y después). Se recuerda el asunto sobre la aceptación final: Envío automático de correo electrónico con opción de aceptación de término de observación. Máximo 4 envíos cada 1 semana, si no acepta (responde) se da por terminada la observación de forma automática. Se hacen preguntas para responder en reunión con gerencia: - Soporte. - Alojamiento de la web. - Espacio de almacenamiento para que funcione.

Observaciones. Se acordó que Francisco enviará más preguntas para preparar la presentación a la gerencia. Se explica que solo el Administrador puede ver las opciones de creación y gestión de Usuarios, Obras y Clientes.

| CONCLUSIONES |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Tarea | Responsable | Período de cumplimiento | Observaciones |
| 1 | Flujo de creación de Cliente - Obra - Usuario. | Gissella Aguilar | Lo antes posible (semana en curso) | El flujo debe ser automático. Cuando se termina una empieza la otra. |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |